2

                                     [image: image1.png]


                         
                                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КИЧИГАМРИНСКИЙ»
СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА     РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368518 Республика Дагестан Сергокалинский район, сел. Кичигамри

ОКПО 04292206, ОГРН 1020502335567, ИНН/КПП 0527001867/052701001

Адрес электронной почты:mesed.60@mail.ru

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ


№ 15
                                                                                          12.03.2025
Об организации безаварийного пропуска дождевых паводков в 2025 году на территории СП «сельсовет Кичи-гамринский»:
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 19.10.2001 г. №34 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях организации безаварийного пропуска весенние – летных дождевых паводков 2025 г., своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых и хозяйственных объектов от воздействия дождевых паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории  МО СП «сельсовет Кичи-гамринский»:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО СП «сельсовет Кичи-гамринский»: связанных с прохождением весенне-летных дождевых паводков 2025 года (приложение 1). 
2. Утвердить состав группы оперативного реагирования для рушения при необходимости экстренно возникших вопросов жизнеобеспечения населения района (приложение 2).
3.. Создать и организовать работу противопаводковых комиссий на подведомственной территории 
3. Разработать и утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску дождевых паводковых вод в 2025 году (далее План) на подведомственной территории 3.3. Очистить все водопропускные трубы, канавы, под мостовые переходы и другие места в срок до 15 марта 2025 года.

3. Обеспечить соблюдение режима использования территории водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

4.. До начала весенне-летных дождевых паводков:

а) провести сходы населения, на которых довести до жителей информацию о конкретных плановых мероприятиях по эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, местах сбора и размещения эвакуируемых, маршруты эвакуации;

б) проверить готовность к работе эвакуационной комиссии при возникновении чрезвычайных ситуаций;

в) о готовности сил и средств Администраций СП к безаварийному пропуску дождевых паводков рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

г) совместно с УУМ Отдела МВД РФ по Сергокалинскому району обеспечить охрану общественного порядка в местах возникновения кризисных ситуаций;

д) определить и подготовить помещения для размещения населения, материальных ценностей, эвакуируемых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

е) провести разъяснительную работу среди населения о его поведении в период прохождения дождевых паводков;

ё) организовать своевременное информирование населения о подготовке к дождевым паводкам, используя громкоговорящая связь, установленная на минаретах мечетей, а также выступления в трудовых коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства;

Глава администрации СП

«сельсовет Кичи-гамринский»:
   С.Магомедов
                                                                                                                                                                                                                   Приложение №1

                                                                                                                                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                                                                                                                                      СП «сельсовет Кичи-гамринский»:
от 12.03.2025 г.  № 15
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  СП  «сельсовет Кичи-гамринский» связанных с прохождением весенне-летных дождевых паводков 2025года.

	№

п/п
	Планируемые мероприятия
	Сроки
	Исполнители

	.1
	Подготовка нормативно правовых актов ОМС по планированию и подготовке к бесперебойному пропуску паводковых вод.
	до 25.03.2025г.
	Глава администрации СП

	2.
	Разработка планов противопаводковых мероприятий, проведение заседаний  в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья
	до 25.03.2025г.
	Глава администрации СП

	3
	Создание противопаводковых комиссий при администрации сельского  поселения 
	до 25.03.2025г.


	Глава сельского поселения

	4
	Используя средства массовой информации проводить разъяснительную работу среди населения   о его поведении в период прохождения половодья и пропуска паводковых вод, своевременно доводить информацию о стоянии водоёмов.
	постоянно
	Глава администрации СП

	5.
	Подготовить карьеры для добычи материалов пригодных для строительства и ремонта внутри сельских дорог.
	до 01.04.2025г.
	Глава администрации СП

	6
	Организовать постоянный контроль и ежедневную информацию к 10.00  КЧС и ОПБ района о складывающийся паводковой обстановке на подведомственной территории
	Ежедневно

с 01.03.2025г.
	Глава администрации СП

	7.
	Организация и проверка системы оповещения и связи с населением, попадающим в зоны возможного подтопления
	до 10.03.2025г.


	Глава администрации СП

	8.
	Уточнение количества техники, участвующей в противопаводковых

мероприятиях и обеспечение ее ГСМ


	перед началом

и в период

половодья
	Глава администрации СП

	9.
	Провести обследование  русел рек, выявить слабые места и разрушения, при необходимости организовать ремонт
	До 20.03.2025 г.
	Глава администрации СП

	10
	Проведение собраний (сходов) с населением по теме: «Прохождение половодья», с распространением памяток о порядке действий в период

прохождения паводка
	перед началом

и в период

прохождения

паводка
	Глава администрации СП

	11
	Определение запасных маршрутов движения к населенным пунктам (в случае затопления основных дорог)
	перед началом

и в период

половодья
	Глава администрации СП

	31.
	Проведение проверки и (при необходимости) корректировки схем оповещения и сбора личного состава  добровольных пожарных дружин в период половодья


	перед началом

прохождения паводка
	Глава администрации СП

	12.
	Проведение инструктажей с личным составом  добровольных пожарных дружин по организации тушения пожаров в период половодья
	перед началом

прохождения паводка
	Глава администрации СП

	13.
	Осуществление контроля за состоянием качества питьевой воды в колодцах населенных пунктов
	в период

прохождения

паводка
	Глава администрации СП

	   14
	Оповещение председателя КЧС и ОПБ Сергокалинского района о паводковой обстановке на территории  сельских поселений района


	ежедневно,

в период

прохождения

паводка
	Главы администраций местного

Самоуправления сельских поселений;

Начальник МКУ «УГОЧС и ЕДДС»

	15.
	Разработать схемы альтернативного водоснабжения населения в районах возможного затопления
	На период паводка
	Глава администрации СП

	16
	Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите  населенных пунктов и хозяйственных объектов, с привлечением, в установленном порядке, сил и средств
	Постоянно
	Глава администрации СП


 

                                                                       Приложение №2
к постановлению Администрации 
    СП «сельсовет Кичи-гамринский»:
                                                                                  от 12.03.2025 г.  № 15
                                                      
Группа оперативного реагирования

Руководитель группы:    Магомедов С.М. – Глава  Администрации СП 
Заместитель руководителя:  Магомедова М.К. – заместитель главы администрации СП
Члены группы:       Муртузалиева П.Б – Нач.ВУС Администрации СП
                                   Гасанова Р.М.- директор МКОУ « Кичигамринская  СОШ»
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